О внедрении подсистемы «Лицензирование» Комплексной системы информатизации Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

В целях реализации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) Концепции развития информационных технологий обеспечения деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденной приказом Ростехнадзора от 15 сентября 2010 г. 
№ 902, приказываю:

1. Утвердить План-график внедрения в 2011-2012 годах 
в территориальных  органах Ростехнадзора подсистемы «Лицензирование» Комплексной системы информатизации Ростехнадзора (далее ( КСИ, План-график соответственно) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Руководителям территориальных органов Ростехнадзора в сроки, указанные в Плане-графике:

2.1 определить должностных лиц территориального органа Ростехнадзора – пользователей подсистемы «Лицензирование» КСИ 
(далее – пользователи);

2.2 обеспечить ознакомление администраторов КСИ   и пользователей под роспись с методическими и учебными материалами, направляемыми 
в соответствии с подпунктом 5.1 настоящего приказа;

2.3 сообщить после создания администраторами КСИ учетных записей пользователей в соответствии с подпунктом 3.1. настоящего приказа 
в Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности (Э.Г. Рокитянская) о завершении организационных мероприятий;

2.4 обеспечить издание приказа о прекращении эксплуатации территориальным органом Ростехнадзора автоматизированной информационно-управляющей системы государственного регулирования промышленной безопасности (АИС ПБ) в части оказания государственной услуги «Лицензирование» в день получения сообщения, направляемого согласно подпункту 5.4 настоящего приказа;

2.5 направить в срок не более 5 рабочих дней со дня издания 
приказа, предусмотренного подпунктом 2.4 настоящего приказа,  
в Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности (Э.Г. Рокитянская) копию соответствующего приказа.

3. Администраторам КСИ:

3.1 создать в срок не более двух рабочих дней после определения 
в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего приказа пользователей
и ознакомления в соответствии с подпунктом 2.2 настоящего приказа 
с инструктивно-методическими документами учетные записи соответствующих пользователей;

3.2 обеспечить участие в технических мероприятиях, предусмотренных подпунктом 5.3 настоящего приказа.

4. Пользователям, определенным в соответствии с подпунктом 
2.1 настоящего приказа:

4.1 обеспечить со дня издания приказа, предусмотренного  подпунктом 2.4 настоящего приказа, оказание государственной услуги «Лицензирование» с использованием программного обеспечения соответствующей подсистемы КСИ;

4.2 обеспечить в течение 6 месяцев после издания приказа, предусмотренного  подпунктом 2.4 настоящего приказа, верификацию сведений, импортированных в КСИ из АИС ПБ, в соответствии 
с инструктивно-методическими материалами, направляемыми согласно подпункту 5.1 настоящего приказа;

4.3 обеспечить участие в технических мероприятиях, предусмотренных подпунктом 5.4 настоящего приказа.

5. Управлению обеспечения организационно-контрольной 
и лицензионно-разрешительной деятельности (Э.Г. Рокитянская):

5.1 обеспечить до начала сроков внедрения подсистем «Лицензирование» КСИ, определенных Планом-графиком, направление 
в территориальные органы Ростехнадзора  соответствующих инструктивно-методических и учебных материалов;

5.2 довести в срок не более одного рабочего дня после поступления 
от территориального органа Ростехнадзора информации, предусмотренной подпунктом 2.3 настоящего приказа, до территориального органа Ростехнадзора сведения о составе технических мероприятий, обеспечивающих возможность эксплуатации соответствующей подсистемы КСИ;

5.3 провести в течение не более 5 рабочих дней со дня направления 
в территориальный орган Ростехнадзора сведений согласно подпункту 
5.2 настоящего приказа технические мероприятия, обеспечивающие возможность эксплуатации данным территориальным органом Ростехнадзора соответствующей подсистемы КСИ;

5.4 сообщить о завершении технических мероприятий, предусмотренных подпунктом 5.3 настоящего приказа, в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора;

5.5 организовать техническую поддержку внедрения 
и последующей эксплуатации внедряемых подсистем КСИ.

6. Назначить должностных лиц центрального аппарата Ростехнадзора, ответственных за прием и обработку сведений территориальных органов Ростехнадзора  о технических сбоях в работе подсистемы «Лицензирование» КСИ, а также за осуществление разъяснений по вопросам использования программного обеспечения внедряемой подсистемы КСИ согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря – заместителя руководителя А.В. Ферапонтова.

Врио руководителя                                                                          С.Г. Радионова

Приложение № 1

к приказу Федеральной службы 
по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от  ________________  г. № _____

План-график

внедрения в 2011-2012 годах

в территориальных  органах Ростехнадзора подсистемы «Лицензирование»  Комплексной системы информатизации Ростехнадзора

| № п.п. | Срок внедрения | Сроки проведения технических мероприятий | Территориальные органы Ростехнадзора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 декабря 2011 года - 20 декабря 2011 года | 15 декабря 2010 года – 20 декабря 2010 года | Межрегиональное технологическое управление, Центральное управление |
| 2. | 10 января 2012 года -24 января 2012 года | 16 января 2012 года -24 января 2012 года | Камчатское управление, Северное управление, Уральское управление, Беломорское управление, Нижне-Волжское управление, Енисейское управление, Верхне-Волжское управление |
| 3. | 17 января 2012 года -31 января 2012 года | 23 января 2012 года -31 января 2012 года | Западно-Сибирское управление, Печорское управление, Ленское управление, Верхне-Донское управление, Западно-Уральское управление, Приволжское управление, Нижне-Донское управление |
| 4. | 24 января 2012 года – 7 февраля 2012 года | 30 января 2012 года – 7 февраля 2012 года | Дальневосточное управление, Приуральское управление, Сахалинское управление, Забайкальское управление, Прибайкальское управление, Северо-Восточное управление, Северо-Кавказское управление |
| 5. | 31 января 2012 года- 14 февраля 2012 года | 6 февраля 2012 года- 14 февраля 2012 года | Приокское управление, Волжско-Окское управление, Северо-Уральское управление, Северо-Западное управление, Средне-Поволжское управление Средне-Волжское управление, Южно-Сибирское управление |

_______________________

Приложение № 2

к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору

от       декабря 2011 г. №

Должностные лица центрального аппарата Ростехнадзора, ответственные за прием и обработку сведений территориальных органов Ростехнадзора о технических сбоях в работе подсистемы «Лицензирование» КСИ, а также за осуществление разъяснений 
по вопросам использования программного обеспечения внедряемой подсистемы КСИ

| № п.п. | Ф.И.О. и контактные сведения должностного лица центрального аппарата Ростехнадзора | Территориальный орган Ростехнадзора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гиринов Алексей Сергеевич, тел.: (495) 736-94-60 доб. 2120, e-mail: a.girinov@gosnadzor.ru. | Беломорское управление, Верхне-Волжское управление, Верхне-Донское управление, Дальневосточное управление, Забайкальское управление, Камчатское управление, Северо-Уральское управление |
| 2. | Трунов Олег Владимирович, тел.: (495) 657-90-94, e-mail: o.trunov@gosnadzor.ru. | Волжско-Окское управление, Западно-Сибирское управление, Западно-Уральское управление, Межрегиональное технологическое управление, Прибайкальское управление, Приокское управление, Северное управление, |
| 3. | Шуков Антон Александрович, тел.: (495) 411-60-40, e-mail: a.shukov@gosnadzor.ru. | Нижне-Волжское управление, Печорское управление, Приволжское управление, Приуральское управление, Северо-Восточное управление, Северо-Западное управление, Средне-Волжское управление, Уральское управление |
| 4. | Кучинский Александр Юрьевич, тел.: (495) 657-90-94, e-mail: a.kuchinsky@gosnadzor.ru. | Енисейское управление, Ленское управление, Нижне-Донское управление, Сахалинское управление, Северо-Кавказское управление, Средне-Поволжское управление, Центральное управление, Южно-Сибирское управление |

______________

# Text boxes

| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР) ПРИКАЗ |
| --- |
| 07 декабря 2011 г. |  | № | 691 |
|  | Москва |  |  |